竞争性比选文件

项目名称：2026年党建·人大代表全渝通应用开发项目——数据迁移和治理技术服务

采购人：重庆华龙网集团股份有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一篇  比选邀请书	2

第二篇  项目技术/服务需求	5

第三篇  项目商务要求	8

第四篇  比选程序及方法、评审标准	14

第五篇  比选须知	19

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	20

第七篇  参选文件格式	37

第一篇  比选邀请书

重庆华龙网集团股份有限公司（以下简称“采购人”）对2026年党建·人大代表全渝通应用开发项目——数据迁移和治理技术服务面向社会进行竞争性比选采购。欢迎有资格的参选人前来参与比选。

一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 成交数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年党建·人大代表全渝通应用开发项目——数据迁移和治理技术服务 | 22.00 | 1 | 无 |

二、资金来源

业主自筹

三、参选人资格要求

参选人是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的参选人应首先符合比选文件规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.参选人股东非华龙网员工及配偶、员工子女及其配偶。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选方，不得参加同一合同项（分包）下的比选活动，否则均为无效。

8.诚信声明。

9.法律、行政法规规定的其他条件。

四、比选公告发布

## 1.发布网站：拟在集团（总台）所属重庆华龙网（http://www.cqnews.net）、阳光重庆（www.ygcq.com.cn）网站、第1眼app发布比选公告。

## 2.比选公告发布时间：2026年4月22日起3天。

## 五、比选文件的获取及报名

1.报名时间：2026年4月22日至2026年4月25日17:00时。

2.报名及获取方式：拟参与报名比选的参选人在重庆华龙网（http://www.cqnews.net）首页、阳光重庆（www.ygcq.com.cn）网站下载比选文件。同时需在比选报名截止时间前将参选人法定代表人身份证明书原件扫描件、法定代表人授权委托书原件扫描件、营业执照副本扫描件，均加盖参选人公章发至邮箱hlwjgb@cqnews.net，方被视为报名成功。

3.参选人在比选报名期内报名，其参选文件才被接收。

## 六、比选文件递送截止时间及地点

1.文件递送截止时间：2026年4月27日15时30分（北京时间）。

2.文件递送地点：重庆市两江新区金开大道西段106号互联网产业园10栋8楼814会议室。

3.比选时间：2026年4月27日15时30分（北京时间）。

4.比选地点：重庆市两江新区金开大道西段106号互联网产业园10栋8楼814会议室。

## 七、比选有关规定

（一）本项目在比选截止时间前发布的比选文件及更正文件（如果有）一律通过电子邮件形式发放，请各参选人注意下载；无论参选人下载与否，均视同参选人已知晓本项目比选文件、更正文件（如果有）的内容。

（二）超过比选截止时间递交的参选文件，恕不接收。

（三）比选费用：无论比选结果如何，参选人参与本项目比选的所有费用均应由参选人自行承担。

## 八、发布公告媒介

本次比选公告在重庆华龙网（http://www.cqnews.net）首页、阳光重庆（www.ygcq.com.cn）网站、第1眼app发布。

## 九、联系方式

联系人及电话：余老师（18680705826）杨老师（13527497052）

地  址：重庆市两江新区金开大道西段106号10幢移动新媒体产业大厦

本项目不举行答疑会，项目需求详情可向采购人了解。

第二篇  项目技术/服务需求

一、项目服务内容及范围

制定统一的数据采集和对接实施规范，对接全市区县人大子系统的存量业务数据和元数据，进行数据提取、迁移、清洗和转换，针对各类不同业务数据，打破原有数据边界，基于业务逻辑建立跨区县、跨业务的主各项专题主题库，实现业务数据赋能人大工作。具体如下：

1.存量数据全面盘点与对接。需对全市38个区县人大子系统中的所有存量业务数据（如代表信息、议案管理、建议管理、民生实事监督、会议活动、履职记录等）及其相关的元数据（数据结构、字段定义、业务规则等）进行全面盘点。基于统一的对接规范，建立安全、高效的数据通道，完成从38个异构区县子系统到市级数据平台的存量数据抽取与汇集。

2.数据迁移与标准化治理。对汇集的存量数据进行深度清洗，解决数据缺失、错误、不一致、重复等问题。根据市级统一的数据标准，将各区县格式各异的数据转换为符合“人大代表全渝通”应用要求的标准格式。通过治理，确保迁移后数据的准确性、完整性、一致性和时效性，达到可用于分析和决策支持的高质量水平。

3.主题库构建与业务赋能。改变原有以区县为界限的数据存储模式，基于人大工作的核心业务逻辑（如代表履职、立法监督、民生实事等）重新组织数据。构建跨区县、跨业务的专题主题库，例如“全市代表履职全景库”、“民生实事项目监督库”、“立法意见征集分析库”等。形成的主题库需能直接支撑“人大代表全渝通”应用的各类场景，并能为未来的数据分析和智能应用提供数据基础。

二、项目服务要求

1.规范与标准要求。数据治理工作需贯彻“一数一源一标准”原则，明确每个数据项的唯一权威来源，确保数据在归集、治理、共享全生命周期的准确、一致、唯一、规范、及时、完整。

2.异构数据集成能力。具备强大的ETL能力，能够处理来自不同数据库、不同系统架构的异构数据，支持实时与定时等多种集成方式。

3.数据清洗与质量管控。拥有成熟的数据清洗工具和算法，能自动化处理大部分数据质量问题，并提供人工介入处理异常数据的流程。需建立数据质量校验规则，对清洗前后的数据进行一致性检查。

4.数据安全与保密。必须严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，建立完善的数据安全管理制度。对接触的所有政务数据、代表个人信息等承担严格的保密义务，采取数据加密、访问控制、日志审计等技术措施，确保数据在传输、存储、处理过程中的绝对安全。

5.数据质量指标。最终交付的数据需满足明确的量化质量指标，如数据编目合格率、数据治理合格率、关键业务数据完整率等均需达到100%

三、项目团队要求

参选人根据服务需求，为本项目组建项目团队，团队人员至少应包含项目经理、技术负责人、大数据工程师（供应商须在参选文件中提供项目团队名单，拟派人员需为参选人本单位员工，提供参选人为其缴纳的比选时间前6个月任意一月的社保证明材料及加盖参选人公章）。

项目管理团队一旦运行，原则上在项目未完成之前不得随便更换人员，以保持项目管理的连续性及稳定性。若确实需要更换人员的，须提前1个星期书面报请采购人，在征得采购人同意后方可调整更换。

四、其他要求

1.安全生产要求

（1）中选人须达到《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，并在施工过程中贯彻落实其相关规定。

（2）中选人将加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，制定安全生产应急预案，开展安全生产培训，确保安全生产。

（3）中选人提供合同服务时，须对相关安全负责，包括人身安全、设备安全、网络安全和数据安全。

第三篇  项目商务要求

一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：合同签署后中选人须在30个工作日内完成所有建设任务。功能建设完成后中选人提出初验申请，采购人组织初验，中选人通过初验后90个日历日为试运行期，试运行结束后，采购人组织最终验收，终验完成后进入1年质保期。

（二）服务地点：采购人指定地点

（三）验收方式/标准：

验收方式项目验收条件、内容参照《重庆市政务数字化应用开发操作指南（2024年版）》和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库(2016)205号）执行，若在项目验收前出台了最新标准，则按照最新标准执行。项目验收包括达到数字重庆建设有关要求，并符合信息安全等保测评、软件测评、密码应用安全性评估的要求。项目验收前通过试运行，试运行期90个日历日。

1.试运行前，中选人建设完成合同约定内容，符合应用性能、网络安全、数据安全等相关要求，经测试合格且能满足系统运行的需要。

2.试运行期间系统保持连续正常的运行。中选人详细说明其试运行保障计划。采购人有权派出技术人员参加，中选人有义务对其进行指导。在试运行期间，出现非采购人因素导致的系统故障的，采购人有权要求中选人进行修复或更换，所发生的费用由中选人承担，不得在合同金额基础上新增费用。

3.项目初验：中选人完成功能建设，满足初步验收的标准（完成合同内约定的所有建设任务、并与重庆市公共数据资源管理系统、一体化智能化公共数据平台、三级城市运行与治理中心、基层智治平台的适配及联调联试达到初步验收标准），方可进行项目初验。

4.项目终验：试运行满90个日历日后，项目满足最终验收的要求（符合《重庆市政务数字化应用开发操作指南》及数字重庆建设的相关要求，并符合信息安全等级保护测评(三级)、软件测评、密码应用安全性评估要求)后，方可进行项目最终验收。

5.试运行合格后，采购人根据中选人申请，按照招标文件中的有关规定和程序，进行项目验收。中选人须配合采购人完成项目验收相关工作，按照采购人要求提供项目验收资料、编制项目验收报告、参加项目验收会。中选人提供的项目验收文件至少包括项目基础资料、实施方案、试运行总结报告、配置指导说明、技术变更资料（若有）、会议纪要。项目验收结论以采购人最终审核意见为准

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含完成本项目所需的基础设施相关服务费用、软件设计费、人工费、差旅费、住宿交通费、运输费、企业管理费、提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、风险费、办公费、技术培训费、安装调试费、运维服务费、利润以及各种应缴税费等需完成本项目所涉及的全部费用，采购人不再为此向中选人支付其他任何费用，合同中另有规定的除外。因参选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：自终验合格之日起，质量保证期达到1年。在质保期内，如果发生故障，中选人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。

（二）售后服务内容

1.中选人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）服务响应

中选人提供7×24小时服务。其中，紧急情况将立即安排技术人员前往用户现场进行应急处理；一般问题将在1小时内做出明确响应和安排，若有需要将在接到服务请求后2小时内到达用户现场，较为复杂问题的处理时限将不超过24小时；特殊或系统性问题将在采购人规定时限内完成，且处理时限最多不超过30日。

（2）成果缺陷及故障处理

系统发生故障时，中选人将调查故障原因和修复系统（含更换模块），直至系统恢复且满足验收要求。系统如有缺陷，或相关性能和质量不符合需求时，中选人将及时负责排除、修理、替换出现的缺陷。

（3）系统功能扩展升级

当采购人主动提出系统功能扩展或优化完善时，中选人将组织相关技术人员形成开发小组，在约定时限内完成相关功能设计和开发任务。同时，中选人将向采购人提出系统升级的具体工作量。

（4）应用保障服务

采购人开展日常系统应急处置及演练、关联系统建设、系统功能测试、重大工作应用保障等活动时，中选人须根据采购人约定时间及保障服务等要求，派出相关专业技术人员和建设人员予以配合，提供事前筹备、事中保障、事后跟踪等服务。

（5）技术支援服务

采购人拟开展与系统内容相关的后续升级、改造、扩建等工作时，中选人将在采购人要求时限内，组织技术专家（团队）为采购人提供相关建设工作所需的设计、咨询、技术审查、培训和联调等技术服务。

⑹安全保障服务

根据采购人要求和建设内容，制定并实施相关安全措施，提供信息安全保障服务。出现网络、应用系统、数据等安全事件时，中选人将立即组成专家技术服务小组，为采购人提供应急处置和技术服务。

四、付款方式

1.本项目分4次付款：

（1）合同签订后30个工作日内，采购人收到中选人开具的合同金额50%的增值税发票的15个工作日内，向中选人支付合同金额的50%作为首付款；

（2）项目完成初步验收之日起30个工作日内，采购人收到中选人开具的合同金额30%的增值税发票的15个工作日内，向中选人支付合同金额的30%。

（3）项目最终验收合格后30个工作日内，采购人收到中选人开具的合同金额15%的增值税发票的15个工作日内，向中选人支付合同金额的15%。

（4）一年质保期结束后30个工作日内，采购人收到中选人开具的合同金额5%的增值税发票的15个工作日内，向中选人支付合同金额的5%。

2.每次支付款项前，中选人应向采购方开具合法有效的增值税发票。若支付款项前，中选人未提供合法有效的等额增值税发票，采购人有权顺延付款时间且不承担任何逾期付款的违约责任。

五、保密要求及知识产权

中选人必须对技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。未经采购人书面许可，中选人不得以任何形式向第三方透露本项目规范书以及本项目的任何内容。如在第三方处发现有涉及采购人网络情况的文件，查明确实属于中选人泄露的，采购人将有权追究中选人的法律责任。具体保密要求如下：

（1）提供的软件或设备无权力瑕疵满足安全要求。

（2） 提供的产品和服务符合国家有关信息系统安全方面的政策法规。

（3）不得泄漏的各种内部信息。

（4）不得预留后门，不得植入木马。

（5）不得在施工过程中将病毒引入生产网络。

（6）不得对公司的计算机系统发动任何形式攻击。

（7）愿意为公司提供安全应急支持与服务。

（8）愿意为公司提供持续的支持与服务。

（9）愿意为公司的计算机信息系统安全管理以及解决安全问题提供必需的技术支持。

（10）不得擅自使用公司的生产网络资源、接入电信网络、乱配IP地址、操作主机网络设备

（11）对项目所有相关信息进行永久性保密。

本项目所提供的设备及服务，其知识产权归采购人所有。

六、其他商务要求内容

（一）未经采购人的同意，项目中选人不得将中选的项目分包、转让给其他单位。否则，采购人可随时取消其中选资格，由此给采购人和中选人造成的经济损失均由中选人全部承担。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  比选程序及方法、评审标准

一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，参选人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）比选小组对各参选人的资格条件、参选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各参选人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性检查。

依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对参选文件中的资格证明等进行审查，以确定参选人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1. 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明； 2.参选人法定代表人身份证明（如为授权人，另须有法人授权委托书、被授权人的身份证明）。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 参选人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收或社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
|  |  | （6）参选人股东非华龙网员工及配偶、员工子女及其配偶。 | 参选人提供承诺书加盖单位公章（第七篇响应文件格式中“承诺书”） |
|  |  | （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选方，不得参加同一合同项（分包）下的比选活动，否则均为无效。 |  |
|  |  | （8）诚信声明 | “诚信声明”（格式详见第七篇） |
|  |  | （9）法律、行政法规规定的其他条件 | / |

2.符合性审查。

比选小组应当对符合资格的参选人的参选文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 参选文件签署或盖章 | 参选文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（参选人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 参选方案 | 只能有一个方案参与比选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性 审查 | 参选文件份数 | 参选文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度 审查 | 参选文件服务部分内容 | 对本比选文件第二篇内容作出实质性响应 |
|  |  | 参选文件商务部分内容 | 对本比选文件第三篇内容作出实质性响应 |
|  |  | 比选有效期 | 提交参选文件截止时间起90天。 |

二、评选方法

（一）本项目采用综合评估法进行评选。

综合评估法：指在满足比选文件实质性要求的前提下，按照文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高作为第一中标（选）候选人的评审方法。

（1）比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的参选文件进行技术（服务）和商务评估。

比选小组成员对每个有效参选人（通过资格审查、符合性审查的参选人）的参选文件进行评价、打分，然后由比选小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，比选小组汇总每个参选人每项评分因素的得分。

（2）推荐中选候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的参选人为本项目中选候选人，排名第一的为第一中选候选人。得分相同的，按技术（服务）部分得分由高到低顺序排列，排名第一的为第一中选候选人。

- 澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选小组可以书面形式（应当由比选小组成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（参选人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出比选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

三、评审标准（根据项目情况设置）

| 序号 | 评分因素 及权值 | 分值 （100分） | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（40%） | 40分 | 有效的比选报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分＝（评标基准价/比选报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 (45%) | 技术方案（45分） | 一、项目建设方案（25分） 参选人针对本次项目采购的服务内容，提出全面、完整、有效的项目建设方案，包含： 1.总体设计：包括建设思路、建设目标、系统架构、服务团队； 2.建设内容：数据盘点、数据集成、元数据治理、数据治理、数据资源建库等每项服务内容的设计架构、服务流程、服务方式等；评分标准： （1）方案内容不存在瑕疵，得25分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得20分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得15分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得10分； （5）方案内容存在4处瑕疵，得5分； （6）方案存在5处及以上瑕疵的或未提供得0分。 二、售后服务方案（20分） 参选人针对本次项目采购的服务内容，提出全面、完整、有效的项目售后服务方案，包含： 1.项目服务目录清单和服务方式； 2.项目服务响应时间和服务范围； 3.故障处理承诺和应急保障措施。 评分标准： （1）方案内容不存在瑕疵，得20分； （2）方案内容存在1处瑕疵，得15分； （3）方案内容存在2处瑕疵，得10分； （4）方案内容存在3处瑕疵，得5分； （5）方案存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 | 参选人在参选文件中提供相关方案。 注：本项内容中所称的“瑕疵”： ①要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容、内容表述不完整、缺少关键分析点； ②缺乏科学合理性或存在逻辑漏洞、常识错误； ③方案内容表述前后矛盾或无连贯性； ④内容空泛，无具体实施方法或内容； ⑤方案不适用本项目特性、非专门针对本项目制定、方案相关内容不利于项目目标实现； ⑥方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容； ⑦现有技术条件下不可能实现目标。 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
| 3 | 商务部分 (15%) | 团队能力 （6分） | 1.参选人拟投入的项目团队，项目经理具备以下认证，①项目管理认证PMP、②注册信息安全专业人员认证（CISP），每具备一项得2分，满分4分。未提供不得分。 2.参选人拟投入的项目团队，项目总技术负责人具备“数据库专家认证（DCP）”，得2分，未提供不得分。 | 提供人员的证书复印件，以及参选人为其缴纳的比选时间前6个月任意一月的社保证明材料加盖参选人公章。 |
|  |  | 企业实力 （3分） | 参选人具备以下认证证书，有一项得1分，同时具备两项得3分。 ①有效的信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000-1:2018）、 ②有效的信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC 27001:2022）， | 提供证书复印件并加盖参选人公章。 注：获证主体须与参选人名称保持一致 ，否则不得分。 |
|  |  | 业绩 （6分） | 参选人自2023年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），具有数据治理或数据安全或网络安全相关项目业绩，每提供一个业绩得3分，最多得6分。 | 提供包含合同首页、签章页、金额页的合同复印件并加盖参选人公章。 |

说明：比选小组认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在比选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效比选处理。

四、无效响应

参选人发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）参选人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）参选人的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）参选人所提交的参选文件不按第七篇“参选文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）参选人的报价超过采购限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

有下列情形之一的，视为参选人相互串通比选。

（一）不同参选人编制的参选文件存在两处以上错漏一致的；

（二）不同参选人的参选文件相互混装的；

（三）参加比选活动的人员为同一采购其他参选人在职人员的；

（四）不同参选人委托同一人办理比选事宜的或不同参选人与同一参选人联合比选的；

（五）不同参选人的参选文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（六）法律法规、规章规定的其他视为相互串通比选的行为。

五、采购终止

出现以下情况之一的，应予终止采购：

（一）参选人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

终止后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  比选须知

一、参选人

（一）参选人

参选人是指响应比选、参加竞争性比选的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一篇中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

（三）参选的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

（四）法律责任

参选人违反国家相关招标采购法律法规的规定，将按规定追究参选人法律责任。

二、比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是比选小组评判依据和标准。比选文件也是采购人与中选人签订合同的基础。

（一）比选文件由比选邀请书、项目服务需求、项目商务要求、参选人须知、资格审查及评选办法、合同主要条款和格式合同、参选文件编制要求等七部分组成。

（二）采购人对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的比选文件、澄清文件（如果有）一律通过重庆华龙网（http://www.cqnews.net）首页、阳光重庆（www.ygcq.com.cn）网站发布，各参选人注意下载；无论参选人下载与否，均视同参选人已知晓本项目比选文件、澄清文件的内容。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和参选文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断参选文件对竞争性比选文件的响应，仅基于参选文件本身而不靠外部证据。

三、参选文件

参选人应当按照竞争性比选文件的要求编制参选文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，参选文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）参选文件的组成

参选文件由第七篇“参选文件编制要求”规定的部分和参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第七篇“参选文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响比选小组对参选文件的评审。也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由参选人自定格式。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）比选有效期

参选文件及有关承诺文件有效期为提交参选文件截止时间起90天。

（四）参选文件的份数和签署

1.参选文件份数。正本1份，副本1份，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准，并在各参选文件封面上标注“正本”或“副本”字样；

2.在参选文件正本中，比选文件第七篇“参选文件编制要求”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章；

3.若参选人对参选文件的错处做必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（参选人为自然人）签署确认；

4.电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（五）比选报价

1.参选人应严格按照“参选文件格式”中“开标一览表”格式填写报价。

2.参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

3.本项目只接受一个比选报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。（六）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.参选文件中报价一览表（报价表）内容与参选文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以比选一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人比选报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，参选人同意并签字确认后，调整后的比选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其比选将作为无效比选处理。

（七）参选文件的递交

1.凡符合本比选文件资质要求的参选人，应按要求编制好参选文件，并在规定的有效时间内递交到指定地点；

2.采购人收到的参选文件，一律不予退还，作为采购档案资料存档备查。

四、比选现场

（一）比选应当在比选文件中“比选邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长比选截止时间和比选时间，并将变更时间书面通知所有比选文件收受人。

（三）比选过程由采购人主持。

（四）评选时，由参选人或者其推选的代表检查参选文件的密封情况，经确认密封完好的参选文件，由采购人当众拆封，宣读参选文件正本“比选一览表”的参选人名称和比选报价。

五、评标

见第四篇“评选”内容。

六、中选

（一）中选原则

采购人或其授权的比选小组应按照评审报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人。

（二）中选程序

1.采购人应当自出具评审报告之日起5个工作日内按评审报告推荐的中选候选人顺序确定中选人。

2.采购人应当自中选人确定之日起2个工作日内，在重庆华龙网（http://www.cqnews.net）首页、阳光重庆（www.ygcq.com.cn）网站、第1眼app公告中选结果。中选公告期限为1个工作日。

3.中选人变更

中选人拒绝与采购人签订协议的、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照评审报告推荐的中选候选人顺序确定下一位候选人为中选人，也可以重新开展比选活动。

七、成交通知

采购人在中选人确定之日起5个工作日内，通知参选人成交结果，并同时向中选人发出成交通知书。

八、签订合同

（一）采购人和中选人应当自中选通知书发出之日起10日内，按照比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。

（二）比选文件要求中选人提交履约保证金的，中选人应当提交。

第六篇  合同主要条款（样本）

2026年党建·人大代表全渝通应用

数据迁移和治理服务合同

甲方：重庆华龙网集团股份有限公司

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

双方经友好协商，就乙方对甲方“ 2026年党建·人大代表全渝通应用开发项目技术服务项目”提供数据迁移和治理服务一事达成一致，在自愿、公平、合法的基础上签订本合同，双方将共同遵守本合同涉及的全部内容。

一、项目服务内容及范围

制定统一的数据采集和对接实施规范，对接全市区县人大子系统的存量业务数据和元数据，进行数据提取、迁移、清洗和转换，针对各类不同业务数据，打破原有数据边界，基于业务逻辑建立跨区县、跨业务的主各项专题主题库，实现业务数据赋能人大工作。具体如下：

1.存量数据全面盘点与对接。需对全市38个区县人大子系统中的所有存量业务数据（如代表信息、议案管理、建议管理、民生实事监督、会议活动、履职记录等）及其相关的元数据（数据结构、字段定义、业务规则等）进行全面盘点。基于统一的对接规范，建立安全、高效的数据通道，完成从38个异构区县子系统到市级数据平台的存量数据抽取与汇集。

2.数据迁移与标准化治理。对汇集的存量数据进行深度清洗，解决数据缺失、错误、不一致、重复等问题。根据市级统一的数据标准，将各区县格式各异的数据转换为符合“人大代表全渝通”应用要求的标准格式。通过治理，确保迁移后数据的准确性、完整性、一致性和时效性，达到可用于分析和决策支持的高质量水平。

3.主题库构建与业务赋能。改变原有以区县为界限的数据存储模式，基于人大工作的核心业务逻辑（如代表履职、立法监督、民生实事等）重新组织数据。构建跨区县、跨业务的专题主题库，例如“全市代表履职全景库”、“民生实事项目监督库”、“立法意见征集分析库”等。形成的主题库需能直接支撑“人大代表全渝通”应用的各类场景，并能为未来的数据分析和智能应用提供数据基础。

- 项目技术要求

1.规范与标准要求。数据治理工作需贯彻“一数一源一标准”原则，明确每个数据项的唯一权威来源，确保数据在归集、治理、共享全生命周期的准确、一致、唯一、规范、及时、完整。

2.异构数据集成能力。具备强大的ETL能力，能够处理来自不同数据库、不同系统架构的异构数据，支持实时与定时等多种集成方式。

3.数据清洗与质量管控。拥有成熟的数据清洗工具和算法，能自动化处理大部分数据质量问题，并提供人工介入处理异常数据的流程。需建立数据质量校验规则，对清洗前后的数据进行一致性检查。

4.数据安全与保密。必须严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，建立完善的数据安全管理制度。对接触的所有政务数据、代表个人信息等承担严格的保密义务，采取数据加密、访问控制、日志审计等技术措施，确保数据在传输、存储、处理过程中的绝对安全。

5.数据质量指标。最终交付的数据需满足明确的量化质量指标，如数据编目合格率、数据治理合格率、关键业务数据完整率等均需达到100%。

- 项目团队要求

乙方根据服务需求，为本项目组建项目团队，团队人员至少应包含项目经理、技术负责人、大数据工程师（供应商须在参选文件中提供项目团队名单）。项目管理团队一旦运行，原则上在项目未完成之前不得随便更换人员，以保持项目管理的连续性及稳定性。若确实需要更换人员的，须提前1个星期书面报请甲方，在征得甲方同意后方可调整更换。。

- 项目服务要求

1.安全生产要求

（1）中选人须达到《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，并在施工过程中贯彻落实其相关规定。

（2）中选人将加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，制定安全生产应急预案，开展安全生产培训，确保安全生产。

（3）中选人提供合同服务时，须对相关安全负责，包括人身安全、设备安全、网络安全和数据安全。

服务期、地点及验收方式

1.服务期限：合同签署后乙方须在30个工作日内完成所有建设任务。功能建设完成后乙方提出初验申请，甲方组织初验，乙方通过初验后90个日历日为试运行期，试运行结束后，甲方组织最终验收，终验完成后进入1年质保期。

2.验收地点：甲方指定地点

3.验收方式：

验收方式项目验收条件、内容参照《重庆市政务数字化应用开发操作指南(2024年版)》和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)执行，若在项目验收前出台了最新标准，则按照最新标准执行。项目验收包括达到数字重庆建设有关要求，并符合信息安全等保测评、软件测评、密码应用安全性评估的要求。项目验收前通过试运行，试运行期90个日历日。

（1）试运行前，乙方建设完成合同约定内容，符合应用性能、网络安全、数据安全等相关要求，经测试合格且能满足系统运行的需要。

（2）试运行期间系统保持连续正常的运行。乙方详细说明其试运行保障计划。甲方有权派出技术人员参加，乙方有义务对其进行指导。在试运行期间，出现非甲方因素导致的系统故障的，甲方有权要求乙方进行修复或更换，所发生的费用由乙方承担，不得在合同金额基础上新增费用。

（3）项目初验：乙方完成功能建设，满足初步验收的标准(完成合同内约定的所有建设任务、并与重庆市公共数据资源管理系统、一体化智能化公共数据平台、三级城市运行与治理中心、基层智治平台的适配及联调联试达到初步验收标准)，方可进行项目初验。

（4）项目终验：试运行满90个日历日后，项目满足最终验收的要求(符合《重庆市政务数字化应用开发操作指南》及数字重庆建设的相关要求，并符合信息安全等级保护测评(三级)、软件测评、密码应用安全性评估要求)后，方可进行项目最终验收。

（5）试运行合格后，甲方根据乙方申请，按照招标文件中的有关规定和程序，进行项目验收。乙方须配合甲方完成项目验收相关工作，按照甲方要求提供项目验收资料、编制项目验收报告、参加项目验收会。乙方提供的项目验收文件至少包括项目基础资料、实施方案、试运行总结报告、配置指导说明、技术变更资料（若有）、会议纪要。项目验收结论以甲方最终审核意见为准。

- 质量保证及售后服务

（一）质量保证期：自终验合格之日起，质量保证期达到1年。在质保期内，如果发生故障，乙方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。

（二）售后服务内容

1.乙方在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：

（1）服务响应

乙方提供7×24小时服务。其中，紧急情况将立即安排技术人员前往用户现场进行应急处理；一般问题将在1小时内做出明确响应和安排，若有需要则将在接到服务请求后2小时内到达用户现场，较为复杂问题的处理时限将不超过24小时；特殊或系统性问题将在甲方规定时限内完成，且处理时限最多不超过30日。

（2）成果缺陷及故障处理

系统发生故障时，乙方将调查故障原因和修复系统（含更换模块），直至系统恢复且满足验收要求。系统如有缺陷，或相关性能和质量不符合需求时，乙方将及时负责排除、修理、替换出现的缺陷。

（3）系统功能扩展升级

当甲方主动提出系统功能扩展或优化完善时，乙方将组织相关技术人员形成开发小组，在约定时限内完成相关功能设计和开发任务。同时，乙方将向甲方提出系统升级的具体工作量。

（4）应用保障服务

甲方开展日常系统应急处置及演练、关联系统建设、系统功能测试、重大工作应用保障等活动时，乙方须根据甲方约定时间及保障服务等要求，派出相关专业技术人员和建设人员予以配合，提供事前筹备、事中保障、事后跟踪等服务。

（5）技术支援服务

甲方拟开展与系统内容相关的后续升级、改造、扩建等工作时，乙方将在甲方要求时限内，组织技术专家（团队）为甲方提供相关建设工作所需的设计、咨询、技术审查、培训和联调等技术服务。

（6）安全保障服务

根据甲方要求和建设内容，制定并实施相关安全措施，提供信息安全保障服务。出现网络、应用系统、数据等安全事件时，乙方将立即组成专家技术服务小组，为甲方提供应急处置和技术服务。

- 项目款项及付款方式

1.本次项目服务费用共计：￥XXX元（大写：XXX）。合同价格为含税价，除本合同另有明确约定外，前述费用包括完成本项目所需的基础设施相关服务费用、软件设计费、人工费、差旅费、住宿交通费、运输费、企业管理费、提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、风险费、办公费、技术培训费、安装调试费、运维服务费、利润以及各种应缴税费等费用等需完成本项目所涉及的全部费用，甲方无须再向乙方或第三方支付任何费用。发票类型为增值税专用/普通发票，税率为X%。

2.支付方式：

（1）合同签订后30个工作日内，甲方收到乙方开具的对应金额的增值税专用/普通发票（税率：X%），按相关流程进行审批后的15个工作日内，向乙方支付合同总金额的50%作为首付款，即人民币大写：XXX元整（小写：￥XXX元）。

（2）项目完成初步验收之日起30个工作日内，甲方收到乙方开具的对应金额的增值税专用/普通发票（税率为X%）后，按相关流程进行审批后的15个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%支付款项，即人民币大写：XXX（小写：XXX元）。

- 项目最终验收合格后30个工作日内，甲方收到乙方开具的对应金额的增值税专用发票（税率：X%）后，按相关流程进行审批后的15个工作日内，向乙方支付合同总金额的15%支付款项，即人民币大写：XXX（小写：XXX元）。

- 一年质保期结束后30个工作日内，且乙方在运维期内无违约行为、无遗留质量问题的，甲方收到乙方开具的对应金额的增值税专用发票（税率：X%）后，按相关流程进行审批后的15个工作日内，向乙方支付合同总金额的5%支付款项，即人民币大写：XXXX（小写：XXXX元）。

3.乙方应于甲方支付合同款项前向甲方提供与合同约定金额对应的技术服务增值税发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任，同时乙方仍应按合同约定及甲方要求向甲方提供服务，否则应向甲方承担违约责任及赔偿责任。

4.本合同所涉款项均采用转账付款，乙方指定的收款账户信息为：

XXXXXXXXX

上述汇款信息如有变更，乙方须于甲方付款前至少提前五个工作日书面通知甲方变更，否则因此导致的后果由乙方自行承担。

5.甲方开票信息如下：

单位名称：重庆华龙网集团股份有限公司

纳税人识别号：91500000765916977A

单位地址、电话：重庆市两江新区金开大道西段106号10栋移动新媒体产业大厦    023-60368188

开户行及账号：中国工商银行重庆西湖路支行  3100022609100040872

九、权利义务

XXXXXXXXXXXXXXXX

十、违约责任

XXXXXXXXXXXXXXXX

- 保密要求及知识产权

乙方必须对技术文件以及由甲方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露本项目规范书以及本项目的任何内容。如在第三方处发现有涉及甲方网络情况的文件，查明确实属于乙方泄露的，甲方将有权追究乙方的法律责任。具体保密要求如下：

（1）提供的软件或设备无权力瑕疵满足安全要求。

（2）提供的产品和服务符合国家有关信息系统安全方面的政策法规。

（3）不得泄漏的各种内部信息。

（4）不得预留后门，不得植入木马。

（5）不得在施工过程中将病毒引入生产网络。

（6）不得对公司的计算机系统发动任何形式攻击。

（7）愿意为公司提供安全应急支持与服务。

（8）愿意为公司提供持续的支持与服务。

（9）愿意为公司的计算机信息系统安全管理以及解决安全问题提供必需的技术支持。

（10）不得擅自使用公司的生产网络资源、接入电信网络、乱配IP地址、操作主机网络设备

（11）对项目所有相关信息进行永久性保密。

本项目所提供的设备及服务，其知识产权归甲方所有。

十二、不可抗力

XXXXXXXXXXXXXXXX

十三、法律适用及争议解决

本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同中出现的争议，首先通过友好协商的方式解决。协商不成时，由 甲方 所在地人民法院管辖。任何一方违反本协议约定的，应承担相对方为实现债权而产生的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、公证费、律师费等合理费用。

十四、通知与送达

XXXXXXXXXXXXXXXX

十五、其他

XXXXXXXXXXXXXXXX

（以下无正文）

甲方：重庆华龙网集团股份有限公司（盖章）

授权代表人：           （签字）

签约时间：        年        月        日

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

授权代表人：            （签字）

签约时间：        年        月        日

（本篇内容仅作参考，最终合同条款与合同以采购人与中选人双方沟通协商确定。）

第七篇 参选文件格式

（请按本篇要求提供，包含但不限于以下格式内容）

一、经济文件

1.比选一览表

二、服务/技术文件

1.服务要求应答承诺书

2.其他服务部分资料

三、商务文件

1.比选函

2.商务要求应答承诺书

3.拟派服务团队人员名单

4.其他商务部分资料

四、其他与项目有关的资料

五、资格文件

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件；

2.法定代表人身份证明书（格式）；

3.法定代表人授权委托书（格式）；

4.基本资格条件承诺函（格式）；

5.承诺书（格式自拟）；

6.诚信声明。

一、经济文件

1.比选一览表

比选一览表

比选项目名称：

| 参选人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务期 |
| 比选报价 |  |  |
| 比选报价 | 小写（元）： |  |
|  | 大写（元）： |  |
| 备注： |  |  |

参选人：                      法定代表人或法定代表人授权代表：

（参选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.报价一览表按格式填列；

2.报价一览表在比选现场上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

- 服务/技术文件

1.服务要求应答承诺书

服务/技术要求应答承诺书

比选项目名称：

致：（采购人名称）

（参选人名称）郑重承诺：

1﹒我方承诺应答并完全满足竞争性比选文件第二篇“项目技术/服务需求”中所提出的全部技术服务条款要求，否则自愿被评定为无效参选。

2﹒我方承诺，若我方中标，在项目实施过程中，我方未遵守和执行竞争性比选文件第二篇“项目技术/服务需求”和我方响应文件中承诺优于竞争性比选文件要求的技术服务条款时，我方自愿随时被采购人终止并解除服务合同，由本公司自行承担一切相应的损失。

3﹒我方承诺优于比选项目技术服务需求的内容如下：

(1)

(2)

（如果有，请参选人逐条对照列示。）

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

（参选人公章）

年   月   日

2.其他服务技术部分资料

三、商务部分

1.比选函

比选函（格式）

比选项目名称：

致：                    （采购人）

（参选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：           。我方就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有参选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供比选项目的技术服务。

四、我方按比选文件要求提交的参选文件为：参选文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次比选的比选有效期为比选截止日期起90天内。

六、我方比选报价为闭口价。即在比选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方参选文件的各项承诺，按照《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

（参选人公章）

年    月   日

2.商务要求应答承诺书

商务要求应答承诺书

比选项目名称：

致：（采购人名称）：

（参选人名称）郑重承诺：

1﹒我方承诺应答并完全满足竞争性比选文件第三篇“项目商务要求”中所提出的全部商务条款要求，否则自愿被评定为无效参选。

2﹒我方承诺，若我方中标，在项目实施过程中，我方未遵守和执行竞争性比选文件第三篇“项目商务要求”和我方响应文件中承诺优于竞争性比选文件要求的商务条款时，我方自愿随时被采购人终止并解除服务合同，由本公司自行承担一切相应的损失。

3﹒我方承诺优于比选项目商务要求的内容如下：

(1)

(2)

（如果有，请参选人逐条对照列示。）

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

（参选人公章）

年  月  日

- 拟派服务团队人员名单

拟派服务团队人员名单

| # 序号 | # 姓名 | # 年龄 | # 项目岗位 | # 证书名称 | # 是否缴纳社保 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供人员的证书复印件，以及参选人为其缴纳的比选时间前6个月任意一月的社保证明材料加盖参选人公章。

（参选人公章）

年  月  日

4.其他商务部分资料

四、其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

1. 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（加盖参选人公章）

- 法定代表人身份证明书（格式）

## 法定代表人身份证明书

（采购人名称）   :

（法定代表人姓名）在（参选人名称）任（职务名称）职务，是（参选人名称）的法定代表人，联系电话为：                   。

特此证明。

（参选人公章）

年  月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

项目名称：

致：（采购人名称）

（参选人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                                                      。

（参选人法定代表人姓名）特授权            （被授权人姓名、身份证代码及电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人：                            法定代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

（参选人公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证复印件）

注：若为法定代表人办理并签署比选文件的，不提供此文件。

4.基本资格条件承诺函

# 基本资格条件承诺函

致：                   （采购人名称）：

（参选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中。

3.我方在采购项目评审（评选）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合比选文件规定的参选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选人公章）

年   月   日

5.承诺函（格式自拟）

承诺函

致：                     （采购人）：

我单位在参加           （项目名称）采购活动中，郑重承诺不存在下列情形：

1.单位股东非华龙网公司员工及配偶、员工子女及其配偶；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项（包）下的比选活动”。

我单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，愿意接受相关规定做出的处罚。

参选人法定代表人签字：

（参选人公章）

年    月    日

6.诚信声明

诚信声明

致：                     （采购人）：

我单位在参加贵司组织的          （项目名称）竞争性比选活动中，郑重承诺如下：

1.遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则参加该项目竞争性比选活动；

2.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

3.不与参与此次竞争性比选活动的其他参选人相互串通报价，不排挤其他参选人的公平竞争；

4.不向采购人成员贿赂以牟取中选；

5.不以他人名义参与此次竞争性比选活动或者以其他方式弄虚作假；

6.不恶意压低或抬高报价；

7.不在竞争性比选活动后进行虚假恶意投诉；

8.我单位一旦中选，不进行违法分包、转包，按照比选邀请函要求的时间与贵司签订合同，并严格按照采购人的要求完成本次项目。

我单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，愿意接受相关规定做出的处罚。

参选人法定代表人签字：

（参选人公章）

年    月    日

（结束）